VÝROČNÍ   ZPRÁVA   ZA   ROK  2010

Vážení,

Předkládáme Vám již počtvrté Výroční zprávu o činnosti našeho Spolku pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici, občanské sdružení (dále jen Spolek). Díky této zprávě máte možnost  seznámit se s prací Spolku za uplynulý rok a  s akcemi a záměry, které naše sdružení připravuje pro rok letošní. Zároveň bychom také rádi prostřednictvím této výroční zprávy poděkovali všem členům, dárcům, přátelům, blízkým i sympatizantům, kteří naši činnost podporují a snaží se pomoci. Takováto pomoc je velice významná při zajišťování všech našich akcí.

Některé akce se již staly tradičními a veřejnost v obci a okolí je bere jako součást života. Vedle těchto činností se chceme v budoucnu zaměřit i na akce náročnější, které by dále zkvalitnily kulturní a duchovní život nejen ve Smolnici, ale i v jejím okolí.

Obsah Výroční zprávy za rok 2010

1.  Informace o Spolku

2.  Stavební činnost, včetně restaurátorských prací

3.  Restaurování mobiliáře kostela

4.  Pomocné úklidové práce

5.  Zvonění

6.  Duchovní, kulturní a společenská činnost

7.  Dotace

8.  Sponzorské dary

9.  Spolupráce

10. Propagace Spolku

11. Finanční zpráva

12. Plán na rok 2011

13. Poděkování a závěr

Kontakt

Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici, o.s.

Smolnice 1, 439 14 Smolnice

IČ: 27013227

Č.j. MVČR : VS/1-1/62385/05-R

e-mail:  hvrchlavska@volny.cz

Registrace u FÚ Louny:

DIČ: CZ 270013227

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

č. účtu: 203178802/0300

Česká spořitelna :

č. účtu: 891320349/0800

č. účtu: 130136459/0800  (úvěrový)

MOTO

Kostel sv. Bartoloměje (st. parcela č.1, k.u. 751111 Smolnice) je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. rejstříku 43357 / 5-1424.

Kostel je dominantou obce i širokého okolí a významnou kulturní a církevní památkou Lounského regionu. Vlivem politických a společenských poměrů v minulosti došlo k narušení dřívějších pevných vazeb obyvatel obce ke kostelu jako instituci i stavbě, kterou následně umocnil i technický stav objektu. Ten se v průběhu 90. letech minulého století výrazně zhoršil opakovaným vykrádáním a neúdržbou. Došlo ke kumulaci stavebních závad objektu, které bylo nutno neprodleně odstranit – a stále ještě mnoho k opravování zůstává, má-li být památka zachována pro další léta bez známek zrychleného chátrání. Záchranou kostela došlo k výraznému zlepšení podmínek pro další rozvoj kulturních a společenských tradic nejen ve Smolnici, ale i v okolních obcích. Kostel již není nejen architektonickou dominantou obce, ale znovu se mu vrací význam kulturní a duchovní. Byly vytvořeny a dále budou postupně zlepšovány podmínky pro rozvoj nově vzniklé, respektive obnovené tradice, kdy se v kostele konají koncerty vážné hudby a shromáždění k významným výročím obce či republiky, tématické výstavy a mše.

- Informace o Spolku

Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici vznikl v listopadu roku 2005 za účelem:

„celkové záchrany kulturní památky kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici“, viz motto. Záchranou kostela dojde k naplnění záměru ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova a jeho zachování pro současné a budoucí generace

Činnosti Spolku tvoří:

- oprava kostela včetně restaurování nebo opravy interiéru

- zpřístupnění a příprava kostela pro bohoslužby alespoň 3x ročně,

- pořádání společenských a kulturních akcí v kostele a obci

- pořádání finančních sbírek a získávání dotací na opravy kostela a na kulturní akce

- organizování oprav a obnovy drobných církevních a kulturních památek v okolí obce

- rozšiřování členské základny, nejen z obyvatel obce

- pomoc při zvelebování obce a péče o životní prostředí v obci a jejím okolí

Během své činnosti navázal Spolek úzkou spolupráci se zastupitelstvem obce Smolnice, s Památkovou péčí při odboru rozvoje MěÚ Louny, s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem, se Stavebním odborem pražské Arcidiecéze, s Odborem kultury a památkové péče Ústeckého kraje, se Státním zemědělským a intervenčním fondem v Ústí nad Labem, s Archivem města Louny, s Galerií Benedikta Rejta a s Knihovnou města Louny a s duchovní správou farnosti Zlonice.

Spolek se snaží o obohacení a zkvalitnění života nejen v naší obci, ale i v jejím okolí.  V budoucnu bychom se rádi zaměřili na rozvoj komunitního života, kulturních tradic a to prostřednictvím interpretace místního kulturního dědictví. Rádi bychom vytvořili ve Smolnici prostor pro tradici společných setkávání obyvatel obce i širokého okolí.

  - Složení Spolku a orgány Spolku

Členskou základnu Spolku pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici ke 31.12.2010 tvoří 36 členů.

Orgány sdružení

- valná hromada

- výbor Spolku

- revizní komise

Valná hromada je tvořena všemi členy Spolku a zasedá minimálně 1x ročně. Je nejvyšším orgánem sdružení. V roce 2010 se Valná hromada sešla jednou. Na posledním zasedání Valné hromady 19. 3. 2010 byla přijata Výroční zpráva za rok 2009. Výbor Spolku se schází minimálně 1x měsíčně a je výkonným orgánem Spolku. V minulém roce se výbor sešel na 12 schůzích.  Revizní komise, založená 9. 4. 2009, se schází minimálně 2x ročně a odpovídá za kontrolu hospodaření a sestavuje revizní zprávu, kterou  předává valné hromadě. V minulém roce se sešla 2x.

Výbor Spolku

p. Václav Hilbert – předseda

p. Petr Šíma – místopředseda

p. Marcela Lisová – jednatelka

p. Antonín Kerner - pokladník

p. Jiřina Bartlová  - zapisovatel

p. Ing. arch. Hana Vrchlavská, asistent pro architekturu a stavební činnost

p. Ing. Zbigniew Lis, asistent pro organizační a církevní činnost

p. Marie Burešová – kronikářka

Revizní komise

p. František Bureš

p. Alena Gregorová,

p. Ing. Jindra Šťastná,

Členové Spolku pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici   k 31. 12. 2010 :

Bartlová Jiřina, Bartlová Zdeňka, Iblová Jiřina, Bartlová Klára, Podivínská Danuše, Burešová Marie, Bureš František, Pecinková Marie, Blahoutová Kamila, Kačerová Marie, Pidrmanová Jarmila, Charvátová Irena, Šlégr Dalibor, Paurová Antonie, Vernerová Irena, Kučerová Jaroslava, Kučera Josef, Myslivec Josef, Myslivcová Ludmila, Klůc Julius, Lisová Marcela, Lis Zbigniew, Vrchlavská Hana, Vrchlavský Milan, Hilbert Václav, Kerner Antonín, Kernerová Miloslava, Šíma Petr, Hilbertová Zdeňka, Bartl Zdeněk, Sailer Jiří, Linhart Stanislav, Gregorová Dobroslava, Kučabová Jana, Cajthamlová Evženie

Sympatizanti Spolku:

Je jich asi 100 a jsou nejen ze Smolnice, ale také z Loun, Žatce,  Mostu, Litvínova, Slaného, Kladna, Prahy a okolních obcí. Zúčastňují se akcí Spolku a podporují jej finančními dary.

  - Personální zajištění činnosti Spolku

Provoz a činnost Spolku je postavená na dobrovolné a bezplatné činnosti členů a sympatizantů, kteří se podílejí na celkové organizaci, technickém zajištění, propagaci, na námětech akcí, na servisu během akcí, úklidu atd. Prostřednictvím aktivit Spolku pomáhají jeho členové utvářet kulturní zázemí obce a udržovat historické a kulturní dědictví v podmínkách současné české vesnice.

  - Prostory

Spolek zatím nevlastní a nemá v nájmu či pronájmu prostory, které bychom mohli využívat pro naši činnost. Sídlo Spolku je umístěno na adrese Smolnice 1, 43914 Smolnice. Pro účely svých pravidelných schůzí Spolek využívá také soukromé prostory svých členů. Dále pro naše projekty využíváme po dohodě s OÚ Smolnice prostory obecní.

  - Právní vztah Spolku ke kostelu sv. Bartoloměje

Formálně právní rámec vztahu ke kostelu včetně jeho mobiliáře tvořila dlouhodobá smlouva o výpůjčce kostela majitelem objektu - Římskokatolickou farností Zlonice IČ: 61896217,  Pejšova 47, 273 71 Zlonice.

Od 13. ledna 2010 je kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici majetkem obce Smolnice. Byla tak ukončena jednání mezi obcí a farností Zlonice a Arcibiskupstvím pražským, která byla vedena od června 2009, kdy byl proces převodu kostela včetně hřbitova do vlastnictví obce zahájen.

Nyní je právní vztah Spolku ke kostelu upraven Smlouvou o výpůjčce, uzavřenou mezi Spolkem a Obcí Smolnice z 01/2010. Na část mobiliáře, který je stále v majetku Arcibiskupství pražského,  je uzavřena smlouva o výpůjčce z 01/2010.

2. Stavební činnost včetně restaurátorských prací

2.1. A. Exteriér kostela

V říjnu 2009 byla zpracována žádost o dotaci SZIF ve výši 1,8 mil. Kč na provedení dešťových okapů a svodů, nové fasády a terénních úprav na vstupu do kostela.

Tuto velkou dotaci jsme však nezískali. Proto byl v roce 2010 realizován jen omezený program prací.

A1- Věž kostela

10/2010 byl instalován okap nad vchodem do věže, čímž jsou chráněny schody na věž před dešťovou vodou a namrzáním. Část těchto prací provedla zámečnická firma Kaplan a uhradila obec Smolnice, lešení zajistil Spolek.

05/2010 uspořádali zvoníci brigádu, při které bylo opraveno zábradlí na schodišti a byla provedena částečná oprava zvonové stolice.

A2- Sakristie

Byla provedena oprava na zrestaurovaných vstupních dveřích do sakristie – odstranění rzi.

2.2. B. Interiér kostela

Stavební práce v kostele byly úspěšně provedeny již v roce 2009, v roce 2010 nebyly nutné žádné opravy.

Cihlová podlaha sakristie byla zbroušením zbavena stavebních nečistot po stavebních úpravách, které probíhaly 2009.

2.3. Opravy drobných sakrálních památek

Křížek u památné lípy před kostelem

Křížek, který byl opraven a vysvěcen v roce 2008, byl při autonehodě 11/2009 zcela zdemolován. Zůstala však zachována jeho sochařská výzdoba. Proto byl křížek na jaře 2010 obnoven podle původního vzoru s finanční pomocí obce.

Křížek u silnice na Hříškov

Rovněž byl opraven tento křížek, umístěný na kraji větrolamu při silnici k Hříškovu.

Oba křížky nově vysvětil při poutní slavnosti svátku sv. Bartoloměje P. Michal Kimák dne 28. srpna 2010.

2.4. Pomocné práce (svépomoc)

13. 4. provedli pánové František Bureš, Václav Hilbert, Milan Vrchlavský terénní úpravu kolem křížku u kostela.

Brigáda zvoníků 29. 5. 2010, které se zúčastnili Zdenek Bártl ml., Roman Fol. Václav Hilbert, Antonín Kerner, Zbyněk Lis, Václav Pecinka, Karel Šťastný,  Jiří Sailer, Milan Vrchlavský. Byla provedena oprava zvonové stolice a zábradlí a sítí v otvorech věže.

Dne 9. 10. byla provedena demontáž lešení u věže panem Václavem Hilbertem a Antonínem Kernerem.

- Restaurování mobiliáře kostela

  - Boční oltáře

V létě 2010 byly do kostela přivezeny dva barokní boční oltáře, jejichž opravu a restaurování provedla paní RNDr. Nečásková.

  - Kazatelna

Byla provedena I. etapa opravy kazatelny, tj. baldachýnu. Restaurátorské práce provedla opět paní RNDr. Nečásková.

  - Sakristie

Do interiéru sakristie vyrobil truhlář p. Kučera ze Smolnice repliku původní úložné komody, která se oproti původnímu záměru k renovaci již nehodila. Dále byl do sakristie opatřen nový věšák a předsíňka sakristie byla vybavena novým úklidovým náčiním.

  - Varhany

V roce 2010 byla ukončena I. etapa opravy varhan, zahrnující opravu mixtury, výměnu píšťal a naladění. Práce provedl varhanář p. Habětín.

Na kůr byly zakoupeny dvě lampičky pro účinkující.

4.  Pomocné úklidové práce

Při zhodnocení prací spolku za uplynulý rok nelze opominout i úklidové práce, které byly prováděny průběžně dle potřeby vždy po skončení restaurátorských prací a oprav a  dále  před každou kulturní akcí nebo bohoslužbou.

Na těchto pomocných úklidových pracech se v roce 2010 podíleli manželé Burešovi,  Kernerovi, pan Hilbert V., Šíma P., Bartl Z.ml., Sailer J., Šťastný K., Lis Z., Pecinka V., Fól R., Myslivcová L., Bartlová J.

5. Zvonění – Klub zvoníků

V 08/2007 bylo zahájeno pravidelné zvonění „Anděl Páně“ na zvon Bartoloměj ve věži kostela.

Zvoní se pravidelně každou neděli a významné svátky ve 12.00 hodin.

Zvonění zajišťovali tito zvoníci: Zdenek Bártl ml., Roman Fol, Václav Hilbert, Zbigniew Lis, Václav Pecinka, Karel Šťastný,  Jiří Sailer, Milan Vrchlavský.

V říjnu 2010 manželé Vrchlavští zorganizovali pro členy Spolku a zvoníky výlet do Vrchotových Janovic s prohlídkou expozice zvonařství Národního muzea. Dále bylo navštíveno významné poutní místo Svatá Hora u Příbrami. Všichni účastníci hodnotili tento výlet velmi dobře.

6. Duchovní, kulturní a společenská činnost

V roce 2010 se z iniciativy ing.arch. Hany Vrchlavské zrodil nápad intenzívnějšího využití kostela  pro pořádání koncertů.  Uskutečnil se tak 1. ročník hudebního cyklu  „Hudba ve Smolnici“, jehož některé části   proběhly i mimo prostor kostela.

Předkládáme nyní tedy přehled duchovní, kulturní a společenské činnosti rozdělený do dvou částí, z nichž jednu tvoří právě „Hudba ve Smolnici“.

Kulturní kalendář rok 2010

| Termín/ místo konání | datum | název akce | kontaktní osoba | garant za spolek | poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| únor |  |  |  |  |  |
| KD | so 20.2 15.00 | Přednáška | PhDr. Mareš | HV |  |
| duben |  |  |  |  |  |
| K | so 3. 4. 15.00 | Pašijové hry | evang. Farář p. Pavelka | HV |  |
| květen |  |  |  |  |  |
| St | so 22.5. 15.00 | Dramatické pásmo knihovna A modré z nebe byste nachtěli? | Dagmar Bahnerová 415 652 167 | HV |  |
| červen |  |  |  |  |  |
| St | so 26.6. 15.00 16.30 | Mše – P. Kimák posezení se členy Spolku,zvoníky a jejich příbuznými | . | ML+JB+HV |  |
| srpen |  |  |  |  |  |
| K | so 28. 8. 15.00 | pouť – mše svatá, vysvěcení křížku u kostela a u Hříškova | P. Michal Kimák | ML | pouť |
| listopad |  |  |  |  |  |
| K | 6.11 14.00 | mše |  | ML, JB | mše za zemřelé |
|  | so 27.11. | rozsvícení stromu |  | JB, HV a F a MB |  |
|  | ne 7.11. 14.hod | 100. výročí úmrtí Antonína Wiehla vzpomínková akce |  |  |  |
| prosinec |  |  |  |  |  |
|  | 11. 12. ne 15.00 | mše | P. Michal Kimák | ML | advent mše |

HV – Hana Vrchlavská, MV – Milan Vrchlavský, ML – Marcela Lisová, JB  –   Jiřina Bártlová, MB – Majka Burešová, FB – František Bureš

7. Dotace

7.1. Žádosti o dotace

Vzhledem k neustále se snižující částce sponzorských darů (viz bod 8. zprávy) jsou dotace jediným reálným zdrojem financí, za které lze realizovat práce většího rozsahu. Proto byla zpracování žádostí o dotace věnována soustavná péče manželů Vrchlavských za pomoci Václava Hilberta, Zbigniewa Lise, Antonína Kernera. Byly zpracovány a podány žádosti na tyto dotace:

- Dotace  KÚ Ústecký kraj – Program na záchranu a obnovu kulturních památek pro rok 2010 -  I. etapa restaurování kazatelny

- Dotace SZIF MZ  ČR – Revitalizace kostela sv. Bartoloměje

- Dotace MK ČR – Oprava varhan

- Dotace T- Mobil -  Oprava varhan II. etapa

- Dotace  KÚ Ústecký kraj – Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010 –

  - cyklus koncertů „Hudba ve Smolnici“ – 3 koncerty, plakát, logo cyklu

7.2 . Získané dotace

- Dotace  KÚ Ústecký kraj – Program na záchranu a obnovu kulturních památek pro rok 2010 -  I. etapa restaurování kazatelny 		 50.000 Kč + 5.385 Kč (spoluúčast Spolku)  				celkem 55.385 Kč

- Dotace  KÚ Ústecký kraj – Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010 –

  - cyklus koncertů „Hudba ve Smolnici“ – 3 koncerty, plakát, logo cyklu

30.000 Kč + 14.420 (spoluúčast Spolku) 		celkem 44.420,- Kč

Přestože jsme ve dvou žádostech uspěli, finanční částky byly malé, a proto v této činnosti budeme v roce 2011 pokračovat.

8. Sponzorské dary

Sponzorské dary jsou významnou pomocí pro činnost Spolku. Je nutné si uvědomit, že dotace, pokud jsou získány, nikdy nejsou přiděleny na celou částku nákladů konkrétní akce a  vlastní podíl Spolku je hrazen právě ze sponzorských darů členů, sympatizantů a dalších dárců, kterým chceme touto cestou poděkovat.

Sponzorské dary za rok 2010 byly ve výši 50 650,- Kč.

Jména konkrétních dárců s uvedením částek tvoří součást finanční zprávy.

Abychom zlepšili finanční situaci Spolku pro rok 2011, rozhodl se výbor Spolku v 11/2010 oslovit osobním dopisem podnikatele v obci a jejím okolí s žádostí o sponzorský dar. Oslovených bylo celkem 24.

Sponzorský dar přislíbil pouze pan Pecinka, ostatní ani neodpověděli.

Současně bylo osloveno nové zastupitelstvo obce a jsme velice rádi, že zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek Spolku na rok 2011 ve výši 160.000 Kč.

9. Spolupráce

Mezi naše dlouhodobé partnery patří Obec Smolnice, Římskokatolická farnost Zlonice -  P. Ing. Michal Kimák, Ročovský pěvecký sbor pod vedením sbormistra K. Chlouby, pěvecký sbor Harmonie pod vedením sbormistra J. Kůrky, sólová zpěvačka Kateřina Štolová, místní organizace ČSČK, Ing. Jindra Šťastná, PhDr. Jan Mareš, od r. 2010 také paní Marie Šestáková, varhanice.

Spolupráci při jednotlivých akcích zajišťovali:

- spolupráce s restaurátorkou kazatelny a bočních oltářů, kontrola prací, včetně kontrolních dnů - Hana Vrchlavská a Václav Hilbert

- spolupráce s varhanáři, kontrola prací, včetně kontrolních dnů - Hana Vrchlavská a Václav Hilbert,

- organizační zajištění kulturních a společenských akcí - Jiřina Bártlová, Marie Burešová, František Bureš, Václav Hilbert, Antonín Kerner, manželé Lisovi, Petr Šíma, manželé Vrchlavští

10. Propagace spolku

O naší činnosti a projektech informujeme v prvé řadě pravidelně na internetových

stránkách: www.smolnice.cz

O akcích Spolku informujeme v regionálních týdenících, zejména ve Svobodném hlasu, v Pressu, v obecním rozhlasu, v Lounském kulturním a sportovním MĚSÍČNÍKU a na mklouny.blogspot.com.

Dále nám k propagaci a informování především občanů Smolnice slouží dvě vývěsní skříňky, které jsou umístěny u vchodu do kostela a v autobusové zastávce.

11. Finanční zpráva

Finanční zprávu vypracoval pokladník Spolku pan Antonín Kerner a je přílohou č. 1 této výroční zprávy.

12. Plán na rok 2011

- stavební práce

Realizace dalších stavebních prací je především závislá na zajištění financí.

Byla podána  žádost o dotaci SZIF ve výši 1,7 mil. Kč na provedení dešťových okapů a svodů, nové fasády. Pokud nebude tato velká dotace získána, bude nutné ve spolupráci s obcí realizovat omezený program:

- úprava prostoru před hlavním vchodem

- oprava střechy nad sakristií

- částečná oprava omítek soklu

- výměna motoru varhan a vzduchového potrubí

- restaurátorské práce

Jsou opět závislé na získání dotací. Jak už bylo uvedeno dříve, byly podány žádosti na II. etapu opravy varhan a II. etapu opravy kazatelny. Dále se budeme snažit o získání finančních prostředků na opravu věžních hodin.

- pořádání společenských a kulturních akcí včetně bohoslužeb v kostele a obci v roce 2011

| kdy a v kolik | kde | název akce |
| --- | --- | --- |
| únor |  |  |
| sobota 5.2. 2011 19.00 hodin | Kulturní dům ve Smolnici – malý sál | Společenský večer Spolku k tanci a poslechu hraje Mirek Kočárník František Bureš taneční vystoupení - Salsa |
| sobota 19.2. 2011 16.00 hodin | Kulturní dům ve Smolnici – malý sál | historie Smolnice 3. přednáška z cyklu Antonín Wiehl - stavby v Praze přednáší Ing. arch. Zdeněk Lukeš, historik a kritik architektury |
| duben |  |  |
| sobota 23. 4. 2011 v 16.00 hodin | kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici | Pašijové hry |
| červen |  |  |
| sobota 25.6. 2011 v 16.00 hodin | kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici | Mše svatá sloužit bude páter Michal Kimák, následně zahradní slavnost (na zahradě fary) |
| září |  |  |
| neděle 4.9. 2011 | kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici | Slavnostní mše sv. k znovu vysvěcení kostela sloužit bude biskup Václav Malý |
| říjen |  |  |
| sobota 1.10 2011 | Praha –Pražský hrad | Výlet Spolku a zvoníků na Pražský hrad – provádět bude Zdeněk Lukeš |
| listopad |  |  |
| sobota 5. 11. 2011 v 15.00 hodin | kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici | Slavnost všech svatých a Památka zesnulých mši bude sloužit páter Michal Kimák |
| sobota 27. 11. 2011 v 17.00 hodin | vánoční strom u OÚ | Rozsvícení stromu program: - hudební vystoupení bude řídit František Bureš - odlévání olova, ukázka výroby svíček, výroby vánočních ozdob |

- Pořádání hudebního cyklu „Hudba ve Smolnici 2011“

- pořádání finančních sbírek a získávání dotací na opravy kostela a kulturní akce

- oprava a obnova drobných církevních a kulturních památek v okolí obce

- pomoc při zvelebování obce a péče o životní prostředí v obci a jejím okolí

- rozšiřování členské základny, nejen z obyvatel obce

13. Revizní komise

Komise ve složení Ing. Jindra Šťastná, František Bureš, Alena Gregorová  vypracovala  Revizní zprávu za rok 2010, která  je přílohou č. 2 této Výroční zprávy.

14. Poděkování a závěr

V předložené zprávě byla zhodnocena činnost Spolku v roce 2010. Rádi konstatujeme, že to byl úspěšný rok, ve kterém Spolek pokračoval v plnění svého hlavního úkolu, kterým je záchrana kostela sv. Bartoloměje. Je dobře, že díky naší činnosti mohla obec Smolnice získat kostel za 1 Kč do svého majetku ve stavu, za který se nejenom my- členové Spolku, ale i ostatní obyvatelé obce nemusíme stydět.

Spolek také potvrdil svou životaschopnost a aktivitu, se kterou se podílí na veřejném životě v obci.

I v roce 2011 chceme dále pokračovat na dalším zvelebování kostela a jeho okolí. Práce chceme realizovat z prostředků dotací, ze sponzorských darů a také vlastní prací členů Spolku a jeho sympatizantů. Stejně aktivně chceme působit i v dalších směrech naší činnosti tak, jak to bylo uvedeno v plánu pro rok 2011. Pro splnění těchto našich předsevzetí je však nutné mít co největší aktivní podporu členů a sympatizantů Spolku. Ještě jednou chceme poděkovat za spolupráci a pomoc v roce 2010 všem, kteří ji vykonali -  ať už byli jmenovitě ve zprávě uvedeni či nikoliv - a chceme požádat o totéž pro rok letošní. Můžete pomoci radou, penězi nebo skutkem. Každá pomoc bude vítána.

Věříme, že s vaší a Boží pomocí se nám bude práce dařit i v roce 2011.

Za výbor Spolku pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici, o. s

Václav Hilbert,  předseda				Ing. Marcela Lisová, jednatel

Příloha č. 1

11. Finanční zpráva

Přehled hospodaření v roce 2010

1)   Poštovní  spořitelna  účet č. 203178802/0300

Počáteční stav	375 884,90  Kč

Příjmy	202 539,54  Kč

Výdaje	554 396,18  Kč

Konečný stav	24 028,26  Kč

1,1) 	Příjmy

-vratka pojistného	1 506,-  Kč

-úrok	298,14  Kč

-sponzorské dary	50 650,-  Kč

-vstupné, sbírky	30 443,-  Kč

-dotace od KÚ	30 000,-  Kč

-nájem z pronájmu věže	13 000,-  Kč

-převod z účtu u ČS	76 642,40  Kč

1,2)	Výdaje

-inkaso ČEZ	3 127,-  Kč

-bankovní poplatky	309,-  Kč

-občerstvení	1 651,-  Kč

-koncerty, přednášky	35 000,-  Kč

-opravy	28 898,-  Kč

-příspěvek farnosti	5 385,-  Kč

-oprava varhan	130 026,18  Kč

-splátka půjčky p. Lisovi	350 000,-  Kč

2)	Česká spořitelna  účet č.  891320349

Počáteční stav	26 322,91  Kč

Příjmy	1 667 693,29  Kč

Výdaje	1 694 016,20  Kč

Konečný stav	0,-  Kč

2,1)	Příjmy

-úrok	133,79  Kč

-vratka přeplatku	309,50  Kč

-dotace od SZIF	1 667 250,-  Kč

2,2)	Výdaje

-úrok z úvěru	15 680,30  Kč

-bankovní poplatky 	412,-  Kč

-bankovní poplatky úvěrový účet	1 281,50  Kč

-splátka úvěru u ČS	1 600 000,-  Kč

-převod na účet u Poštovní spořitelny	76 642,40  Kč

Rekapitulace

-stav fin. prostředků na účtu u Poštovní spořitelny	24 028,26 Kč

-hotovost v pokladně	0,- Kč

-nesplacená půjčka p. Lisovi	50 000,- Kč

3)	Sponzorské dary

Mareš Jan	1 000,- Kč

Likusová Jana	3 000,- Kč

Lopatová P.	200,- Kč

Svobodová H.	100,- Kč

Přátelé ze Švédska	2 200,- Kč

Šestáková Marie	3 000,- Kč

Štola Petr	6 000,- Kč

Štýsová Zdenka	300,- Kč

Fárka Luboš	3 350,- Kč

Obec Smolnice	27 000,- Kč

Štolová Kateřina	1 000,- Kč

Chabr Zdeněk	2 500,- Kč

Pastyříková Eva	1 000,- Kč

Celkem sponzorské dary	50 650,- Kč

4)	Nepeněžní dary

Kučera Josef -  zhotovení vývěsních skříněk	4 000,- Kč

Verner Vladimír - občerstvení na výroční schůzi	2 000,- Kč

Burešovi - náklady na vedení kroniky a propagaci	1 900,- Kč

Lisovi - jazzový koncert na faře	1 000,- Kč

Hana a Milan Vrchavský:

Přípravné práce na obnově křížku u kostela                 1 000,- Kč

Skříňka do sakristie – materiál, práce – nátěry             1 200,- Kč

Lešení pro instalaci žlabů u věže                                  3 500,- Kč

Zajištění občerstvení na 9 akcích Spolku                      4 200,- Kč

9.900,- Kč

Celkem							   18.800,- Kč

Zpracoval  Antonín Kerner ve Smolnici, leden 2011

Příloha č .2

13. Revizní komise

Zpráva revizní komise o.s. Spolek pro záchranu kostela Sv. Bartoloměje

o kontrole účetnictví za rok 2009

Členové revizní komise :

| Jindra Šťastná František Bureš Alena Gregorová |  |
| --- | --- |